粤建科函〔2010〕205号

印发2010年广东省建设领域

节能减排工作计划的通知

各地级以上市住房和城乡建设局(委)、城管（市政、环卫）局，厅直属有关单位：

现将《2010年广东省建设领域节能减排工作计划》印发给你们，请贯彻执行，并结合实际，认真制定本地区、本单位的节能减排工作计划，采取切实有力的措施，确保完成年度工作任务。

二O一O年五月二十四日

2010年广东省建设领域节能减排工作计划

根据省人民政府关于2010年全省节能减排工作部署,按照《广东省建筑节能“十一五”规划》要点就我省2010年度建设领域节能减排工作提出如下计划：

一、建筑节能

（一）严格执行新建建筑符合建筑节能标准

目标：2010年新建建筑设计阶段执行建筑节能标准比例为100%，施工阶段执行建筑节能标准比例为95%以上。

具体措施：

1、加强专业技术人员建筑节能技术培训。各地级以上市建设主管部门要组织至少两期的建筑节能政策法规、技术标准培训班，加强对专业技术人员建筑节能技术培训，提高专业技术人员的建筑节能知识水平。

2、加大对建筑节能设计的监管力度。切实把好设计文件质量关，严格落实建筑节能标准，强化节能设计审查的责任。组织编制《民用建筑初步设计建筑节能专篇》范本、《民用建筑施工图设计建筑节能专篇和节能计算书》范本、《民用建筑施工图节能审查意见（节能专篇）》范本。开展对施工图审查机构节能审查人员的考核工作，组织全省建筑节能设计质量检查。

3、加大施工阶段的监管，严格执行建筑节能工程施工质量验收规范。组织编制《民用建筑节能工程质量监督指导书》，明确的建筑节能施工质量监督的内容和程序，按照“强化验收，完善手段，过程控制”的要求，对不执行节能标准的项目要追究相关单位的责任并予以通报，依法给予经济处罚。

（二）积极推进既有建筑节能改造

目标：抓好节能改造试点工作，鼓励各地大胆创新，采取多种措施开展既有建筑节能改造。

具体措施：

1、以能耗较高的政府办公建筑和大型公共建筑为改造重点，各地在10月底前至少确定两个项目作为试点进行改造，并加强指导和跟踪落实。

2、鼓励优先采用遮阳、隔热、自然通风等低成本节能技术措施应用于改造，积极培育既有建筑节能改造市场机制，推广节能改造的成功模式。

（三）扎实开展新型墙体材料革新

目标：2010年全省城镇建筑应用新型墙材比例达80%以上，同比提高5个百分点。第一、二批限时“禁实”未完成任务的城市和第三批列入限时“禁实”名单的城市必须在今年底前全部实现“禁实”目标。

具体措施：

1、重点抓好清远市、云浮市、乐昌市、南雄市、开平市、恩平市、廉江市、化州市、信宜市、高要市、四会市、连州市、高州市、雷州市等城市的“禁实”工作。

2、抓好《广东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》的贯彻落实，加强对新型墙材专项基金的征收和使用的管理充分发挥墙改基金对推广使用新型墙材的经济调节作用。

3、加强各级墙材革新与建筑节能机构建设，争取设立省墙材革新与建筑节能管理办公室。

（四）大力推广太阳能在建筑中的应用

目标：加大力度，推广太阳能等可再生能源在建筑中的应用，力争有3个以上项目列入国家级示范。

具体措施：

1、组织做好国家财政部、住房和城乡建设部太阳能光电建筑应用示范项目、国家可再生能源建筑应用示范城市的申报工作。

2、组织完成对番禺中心医院、佛山动力联盟等国家可再生能源应用示范项目的评估验收。

（五）加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设

目标：根据住房和城乡建设部《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》以及《民用建筑能耗和节能信息统计报表制度》的要求，做好各级国家机关办公建筑和大型公共建筑的建筑能耗统计、审计、公示和监测平台的建设。

具体措施：

1、发布实施民用建筑能耗统计制度实施细则、能源审计工作手册。

2、继续组织力量在全省范围内开展国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗统计、能源审计、能效公示，10月前完成公示。

3、在广州、深圳、佛山、中山、东莞、惠州等地级市开展省级国家机关办公建筑和大型公共建筑监管平台建设。

（六）组织开展建筑节能示范项目的实施

目标：组织开展一批省级建筑节能示范项目的实施。

具体措施：

1、各地级以上市筛选确定1～2个以上建筑节能示范项目（含绿色建筑和低能耗建筑示范），于9月底前报给省住房和城乡建设厅。各市建设主管部门要加强管理，督促指导节能示范项目的实施，并将示范项目的落实情况、采取的措施、取得的效果、存在的问题等及时向我厅汇报。

2、组织编制建筑节能示范项目评定标准，10月底完成。

3、根据完成情况组织建筑节能示范项目的验收。

（七）积极实施绿色建筑评价标识制度

目标：完成一批国家级、省级绿色建筑评价标识工作。

具体措施：

1、组织编制省绿色建筑评价标准。

2、制定省绿色建筑评价标识办法。

3、成立省绿色建筑评价标识专家委员会。

4、开展一、二星绿色建筑评价标识的申报评审工作。

（八）推行能效测评标识制度

目标：完成一批建筑的能效标识，实现建筑节能信息的公开，加强全社会的监督。

具体措施：

1、加大力度实施建筑能效测评标识制度，推进建筑能效测评标识工作。

2、建筑节能示范项目必须进行建筑能效测评。

（九）其他重要措施和任务

1、协助省法制办、省人大制定《广东省民用建筑节能条例》。组织省法制办、省人大等部门有关人员对国内建筑节能立法工作调研，协助省人大、省政府做好审议工作，争取年内出台。

2、组织编制我省建筑节能“十二五”专项规划。5至7月收集材料，8月完成初稿，9至11月完成征求意见并定稿，年底报省政府审批。各地级以上市住房和城乡建设主管部门要组织编制本地区的建筑节能“十二五”专项规划，报同级人民政府审批后发布，并报省住房和城乡建设厅备案。

3、加强监督检查，确保实现年度建筑节能工作目标。各地级以上市要在9月中旬前组织完成本地区建筑节能和“禁实”工作的大检查，9月底前将检查情况报省住房和城乡建设厅。省住房和城乡建设厅10月组织全省建筑节能和“禁实”工作大检查，12月迎接住房和城乡建设部组织的大检查。

二、垃圾处理

目标：到2010年，全省城镇生活垃圾无害化处理率达到75%以上。

具体措施：

1、组织编制《广东省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》，3月完成现状调研，9月定稿，年底前发布实施。

2、出台《广东省城镇生活垃圾设施规划建设指引》、《广东省农村垃圾处理技术指引》和《广东省垃圾收运处理设施标准图集》等一系列配套政策。

3、开展县域垃圾处理试点工作。组织召开“全省推进县域垃圾处理设施建设会议”，确定试点县条件和第一批试点县名单。

4、开展无害化垃圾填埋场检查和评级工作。组织专家开展对兴宁、河源、阳江、从化、鹤山5个无害化垃圾填埋场的评级工作。开展对徐闻、乳源、新兴、德庆、阳西、揭阳大南山区等垃圾填埋场的检查和评级工作。

三、污水处理

目标：2010年，全省城镇污水处理率达到60%以上。

具体措施：

1、加快污水处理设施建设，列入“一县一厂”的污水处理厂要加快管网建设，全部完成环保验收，年底前日处理量要达到处理能力的60%以上；珠三角地区的所有中心镇在年底前全部建成污水处理厂并配套管网建设；加快推进其他地区镇级污水处理厂建设，全年新形成100万吨以上的污水处理日处理能力。

2、加强污水处理厂运行监管力度，督促全省污水处理厂加入全国城镇污水处理管理信息系统。

3、联合省环保部门开展污泥处理处置试点工作。

四、散装水泥

目标：2010年完成散装水泥供应量5000万吨，节约标准煤76.65万吨，减排二氧化碳225万吨，减排二氧化硫0.17万吨，减排粉尘50.25万吨；完成预拌混凝土量1.1亿m3，节约水泥880万吨，节约标准煤146.4万吨，综合利用工业固体废弃物1980万吨；完成预拌砂浆80万m3，节约水泥3.44万吨，节约标准煤0.57万吨。

具体措施：

1、通过媒体进一步扩大宣传国家和省节能减排的有关法规和政策，提高散装水泥行业人员的节能减排意识。

2、积极协调省法制办尽快出台《广东省散装水泥和预拌混凝土管理规定》，并做好有关的宣传贯彻工作。

3、举办《广东省建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土行政许可规定》执法培训班，提高干部“禁现”执法水平。

4、进一步推进县城区搅拌站的建设，扩大镇中心使用预拌混凝土的范围，加快农村散装水泥使用率的提高。

5、加强对建设工程项目征收散装水泥专项资金的管理，规范专项资金的征收和使用。

主题词：城乡建设  节能  计划  通知

（共印10份·电子版）