汕头市建筑施工安全生产综合督查工作方案

为贯彻落实国家、省、市关于集中开展安全生产检查督查工作的部署，推动全市开展建筑施工的安全生产大检查工作，我局决定组织开展建筑施工安全生产综合督查，制定如下工作方案。

一、总体要求

认真贯彻国家、省和市领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示，全国、全省、全市安全生产检查督查工作部署，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，对各区县住建局、市安监总站、建筑施工企业进行全过程的督查，全面督查安全生产大检查开展情况、隐患整治情况和安全生产责任及各项保障措施落实情况，推动安全生产大检查各项工作任务落实，确保我市建筑施工安全生产大检查取得实效。

二、督查内容

（一）贯彻落实上级精神，组织开展安全生产检查督查情况：是否严格按照《关于印发汕头市建筑施工安全生产专项大检查工作方案的通知》（汕住建通〔2013〕121号）的部署进行检查；是否成立大检查工作领导小组，细化工作方案；是否开展全面检查并强化全过程督查；安全生产检查是否“全覆盖”、事故隐患是否“零容忍”；开展大检查宣传发动情况。

（二）“打非治违”情况：对违反安全生产法律法规生产经营建设行为是否进行全面认真排查，是否按照“四个一律”要求进行处理；对重大安全生产问题和事故隐患是否建立档案情况；对安全生产突出问题和事故隐患是否跟踪整治。

（三）生产安全事故查处情况：是否按照规定参与事故调查处理；对事故有关责任单位、责任人的处理是否到位；防范措施或建议是否得到落实。

（四）相关部门检查督查情况：对本部门安全监管存在的问题是否组织排查；安全监管职责是否明确，安全监管责任是否落实；是否制定本部门、本行业领域检查督查方案，是否开展专项督查；对本系统重大安全生产问题和事故隐患是否跟踪整改。

（五）企业安全生产主体责任落实情况：是否建立健全安全生产规章制度并严格执行；是否全面、彻底开展事故隐患自查自纠，是否制定检查方案并组织实施；排查出的事故隐患，是否建档，是否做到措施、责任、资金、时限和预案“五落实”；是否如实向安全监管部门报送隐患排查治理情况；是否按照规定进行安全培训教育，相关人员是否持证上岗。

（六）汛期安全生产工作情况：是否开展汛期隐患排查和隐患点除险加固；是否开展在建工程防洪防风工作，尤其是防洪防风措施落实情况以及事故隐患排查整改；是否落实极端天气安全防范应对措施；是否健全完善预防自然灾害引发事故的工作机制。

三、督查对象

督查对象：各区县住建局、市安监总站、建筑施工企业（包括在建工程项目部）。

四、督查时间

根据省、市安委会要求，于7月份和9月份分两轮督查。

五、督查组组成

局分管领导任组长，成员为局质安科有关人员及相关专家。

六、督查方式和要求

督查组根据综合督查方案和国家、省、市的工作部署，采取重点督查、明查暗访、突击检查等方式认真开展督查。对发现的安全生产问题和事故隐患，立即责令整改；对一时不能整改的，督促相关责任单位落实跟踪整改；对存在重大事故隐患的，立即责令停工整顿。