粤建村函〔2016〕1438号

广东省住房和城乡建设厅关于督促加快

农村危房改造“十三五”时期

存量信息录入工作的通知

广州、汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮市住房城乡建设主管部门：

按照住房城乡建设部村镇建设司对农村危房改造“十三五”时期存量信息录入的有关要求，请各市务必在6月10日前将“十三五”时期存量信息数据录入全国农村住房信息系统（以下简称“系统”），并做好标记工作，届时系统将关闭。

根据各地核实上报的我省“十三五”时期农村危房改造对象户数为208582户，截至5月24日，我省在“系统”已标记“十三五”时期任务总户数为206538户，已标记有效“十三五”时期任务总户数为196390户，已标记有效“十三五”时期任务完成率为94.15%。各地迅速开展了信息录入工作，但仍有部分地级市信息录入工作进展缓慢(各地市录入情况详见附件），其中韶关、河源、惠州、湛江、肇庆等5个市已标记有效“十三五”时期任务完成率低于95%，部分已标记的农户档案信息中房屋照片缺漏。为顺利完成我省农村危房改造“十三五”时期存量信息录入工作，现将有关事项通知如下：

一、加强组织领导，落实工作责任。进一步加强各级农村危房改造“十三五”时期信息录入工作的组织领导，明确责任人和完成时限，针对薄弱环节，加大督办力度，狠抓责任落实，确保工作得到有力推进。

二、加快工作进度，确保如期完成信息录入任务。采取有力措施，加快农村危房改造“十三五”时期存量信息录入工作，核实完善已标记农户档案信息，确保6月5日前在“系统”已标记有效“十三五”时期任务完成率为100%。

三、认真核对信息，保证信息录入的准确性。已标记“十三五”时期任务总户数多于“十三五”时期改造对象户数的地级市，要认真核对，保证总户数一致。对已录入的信息，录入单位要认真核对，各市、县（市、区）要组织抽查，保证信息录入的准确性。

我厅将定期通报各地在“系统”中录入危房改造对象信息的工作进展情况，对逾期未完成信息录入的地区进行督办、通报批评。

附件：全国农村住房信息系统“十三五”任务标记情况

统计表

广东省住房和城乡建设厅

2016年5月24日

（联系人：陈龙辉，联系电话：020-83133687）

公开方式：依申请公开

附件

全国农村住房信息系统“十三五”

任务标记情况统计表

统计时间：2016年5月24日

| 序号 | 行政区划 | “十三五”改造对象户数 | 已标记“十三五”任务总户数 | 已标记有效“十三五”任务总户数 | 已标记有效“十三五”任务完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 |  | 208582 | 206538 | 196390 | 94.15% |
| (一) | 广州市 | 15 | 15 | 15 | 100.00% |
| (二) | 汕头市 | 648 | 657 | 657 | 101.39% |
| (三) | 韶关市 | 8895 | 8718 | 8034 | 90.32% |
| (四) | 河源市 | 30741 | 29656 | 26390 | 85.85% |
| (五) | 梅州市 | 19920 | 19897 | 19897 | 99.88% |
| (六) | 惠州市 | 15288 | 14844 | 14370 | 94.00% |
| (七) | 汕尾市 | 10369 | 10263 | 10101 | 97.42% |
| (八) | 江门市 | 1123 | 1184 | 1184 | 105.43% |
| (九) | 阳江市 | 13321 | 13528 | 13185 | 98.98% |
| (十) | 湛江市 | 30936 | 28287 | 24498 | 79.19% |
| (十一) | 茂名市 | 21752 | 24140 | 23159 | 106.47% |
| (十二) | 肇庆市 | 8995 | 8677 | 8308 | 92.36% |
| (十三) | 清远市 | 21169 | 21163 | 21162 | 99.97% |
| (十四) | 潮州市 | 7987 | 7987 | 7986 | 99.99% |
| (十五) | 揭阳市 | 3922 | 3968 | 3967 | 101.15% |
| (十六) | 云浮市 | 13501 | 13554 | 13477 | 99.82% |