汕头市建筑工程施工现场消防安全专项

行动工作方案

根据《关于印发〈汕头市“六类场所、十项必查”消防安全专项行动工作方案〉的通知》（汕府办传【2017】161号）部署，市住建局决定在全市范围内开展汕头市建筑工程施工现场消防安全专项行动，特制定本工作方案。

一、目标任务

牢固树立“生命至上，安全第一”的安全发展理念，深入推进“创文强管”工作，落实今冬明春火灾防控各项既定部署要求，紧盯六类靶心场所，围绕十个主要环节，彻底消除一批火灾隐患，坚决预防和遏制亡人火灾，尤其是群死群伤火灾事故的发生，为全市全面振兴发展、协调发展提供良好的消防安全环境。

二、行动内容

（一）施工现场落实消防安全保障。严格按照《建设工程施工现场消防技术规范》（GB50720-2011）要求，建立健全消防安全管理制度，明确专人实施现场看护，配置临时消防设施和足够灭火器材，保障临时消防用水，依法依规实施动火作业，确保施工用电安全。

（二）落实电气工程施工质量责任制，严格电器产品及其线路施工进场检查验收。严查施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品等问题和隐患。严查监理单位不履行施工质量的监理责任。严查质量不合格电器产品在工程上使用和安装。严查施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井（沟）封堵不严密等隐患问题。依法追究因电气施工质量问题导致火灾事故的施工、监理单位的责任。

三、行动步骤

（一）动员部署阶段。各区县、高新区、保税区、海湾新区住房城乡建设主管部门及 市质监站、市安监总站（下称各单位）要结合实际制定专项行动方案和工作进度表，分级实施动员部署，明确工作目标任务，分解落实责任。

（二）排查整治阶段（即日起至2018 年3 月1日）

1.排查摸底。各单位应按照监管职责分工，以“创文强管”工作为抓手，集中开展调查摸底，逐一登记造册，切实摸清本地六类场所底数和消防安全现状，建立健全场所清单和隐患清单。

2.明确分工。各单位要认真梳理施工现场存在的火灾隐患，参照网格划分原则，以每幢建筑物为基本单元，分区域明确整治责任分工，定责到人，分片包干，专人跟进督促隐患整改落实。

3.集中告知。各单位要向施工现场的消防安全责任人和管理人等重点人群发出告知函，告知施工现场的火灾危险性，应当采取的降低火灾风险的措施，以及发生火灾后所应承担的法律责任，督促责任人、管理人主动落实消防安全主体责任，加强消防安全管理。组织集中约谈，开展消防培训，签订消防安全责任状、承诺书，督促落实自查自纠。

4.落实整改。2018 年3 月1 日前，各单位要立足实际，区分单位隐患类型和整改需求，合理确定隐患整改期限，实施隐患清零行动。专项行动期间难以及时完成整改的，要从降低火灾风险角度出发，根据省、市既定标准要求落实各项技术类和管理类措施，确保消防安全。要充分发挥舆论和法律武器的作用，强化社会诚信体系联合惩戒工作机制的运用，提升消防安全违法成本，督促社会单位落实隐患整改主体责任。市住建局将联合公安、综治、安监进行督查。

（三）检查验收阶段（2018 年3 月1 日至2018 年全国“两会”结束）。市政府将针对区（县）政府工作开展情况进行实地验收，随机抽取一定数量的整治对象和场所进行核查，验收结果纳入2017 年度政府消防工作考核成绩评定内容。

四、有关要求

(一)加强领导。成立汕头市建筑工程施工现场消防安全专项

行动领导小组，由市住建局局长任组长，局分管副局长任副组长，成员由局质安科，市质监站、市安监总站站长组成，办公室设在质安科，负责本次行动的协调工作。各单位要切实加强组织领导，层层明确工作责任，落实工作任务。

(二) 强化信息报送。各单位在实施专项行动期间，要建立健全各项信息报送机制，具体内容包括单位排查信息、隐患发现整改信息、执法信息等；应及时掌握专项行动信息，经常性组织分析评估，研判工作中存在的短板与不足并加以改进，不定期开展督导核查和指挥调度，确保专项行动稳步推进。

请各单位于2018 年1 月8 日（星期一）前将实施方案、联络员信息及动员部署情况报送局质安科。专项行动期间，各单位每月22 日上报阶段性整治工作情况； 2018 年全国“两会”结束后3日内上报专项行动工作总结；市质监站，市安监总站每天下午4点前上报行动开展情况，以便汇总上报。

（联络员：黄东华，联系电话：88572050 ，传真：88571132）

附件：1.（场所类别）专项行动情况统计表

2.汕头市“六类场所、十项必查”消防安全专项

行动联络员信息表

抄 送：市政府今冬明春火灾防控工作领导小组办公室

汕头市住房和城乡建设局办公室  2018年1月8日印发

校对人：张健武                            （共印6份）

附件1

（场所类别）专项行动情况统计表

| 单位 | 总数(家) | 排查数量（家） | 发现隐患数量（个） | 整改隐患数量（个） | 安装漏电保护开关（个） | 电线套管改造（家） | 安全疏散设施整改（家） | 实施物理防火分隔（家） | 搬离违规住宿人数（人） | 安装简易消防设施（套） | 清理电动自行车数量（辆） | 拆除易燃装修材料（处） | 责令停产停业（家） | 采取断电措施（家） | 告知书发放数量 （份） | 约谈人数 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：                                                     填报时间：

附件2

汕头市“六类场所、十项必查”消防安全专项行动联络员信息表

| 区（县）/部门 | 姓名 | 所属单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |